# 【项目名称】

项目开发计划书

文件编号：QP-009-03          版本号：A          修订次数：第0次

编 制：

审 核：

批 准：

童伴有康（河北）科技有限公司

目   录

1.	引言	4

1.1.	编写目的	4

1.2.	项目背景	4

2.	项目目标	4

2.1.	产品目标	4

2.2.	时间目标	4

2.3.	成本目标	4

2.4.	度量目标	5

2.5.	流程裁剪结果	6

3.	项目范围	6

4.	项目管理计划	6

4.1.	项目估算	6

4.2.	项目计划	6

4.2.1.	里程碑计划	6

4.2.2.	技术评审计划	7

5.	项目监控计划	7

6.	风险管理计划	7

7.	配置管理计划	8

7.1.	配置项计划	8

7.2.	基线计划	8

8.	质量保证计划	9

9.	人力资源计划	9

9.1.	组织结构	9

9.2.	人力资源	9

9.3.	项目团队内/外部沟通与协作	10

9.4.	项目接口人员	10

10.	沟通管理计划	10

10.1.	项目例会	10

10.2.	信息汇报	11

10.3.	培训计划	11

10.4.	项目关键干系人管理	11

11.	设备资源计划	12

11.1.	硬件及环境资源	12

11.2.	软件和工具	12

引言

  - 编写目的

说明编写此份文档的目的，指出读者对象。

  - 项目背景

简要描述项目背景和任务，以及提出者、提出背景、客户和最终用户、以及与其他项目的关系等。 可从项目任务书摘抄。

项目目标

  - 产品目标

说明项目的开发目标，以及各阶段的划分情况。

举例：

放射自助项目的项目总目标为：融合366-5实体机，实现自助打印整个流程自动化、清晰化、流程化。由于当前366-5实体机正处于同步开发测试中，故当前需以“能在366-3实体机上实现自助打印功能”为基础，待366-5实体机研发成功后再进行接口的融合及测试。总而言之，各阶段目标可划分为：

- 在366-3实体机上实现自助打印功能；

- 在医院现场进行模拟测试，修改完善366-3自助打印；

- 将自助打印系统融合到366-5实体机上；

- 将366-5运用到医院现场进行模拟测试，上线发布；

  - 时间目标

说明项目完成的开始/截止时间。

  - 成本目标

说明项目的成本预算。项目任务书里面有关于成本目标要求，可直接引用，也可依据当前人力规模和项目周期要求，计算预期人力成本，其他成本如果能计划则计划进来，如物料采购。

  - 度量目标

包括过程目标和产品目标（包括测试目标和开发控制目标），过程目标可从项目度量库中根据需要选取，形成项目度量计划。（以下是目前项目级指标，可依据情况与PQA商量选用指标和目标）

| 编号 | 基本度量 | 定 义 | 目标 | 是否选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迭代进度偏差（按里程碑时间点） | (实际结束时间－计划结束时间)/(计划结束时间－计划开始时间+1)*100% |  |  |
| 2 | 项目进度偏差 | (实际结束时间－计划结束时间)/(计划结束时间－计划开始时间+1)*100% |  |  |
| 3 | 迭代需求完成率 | （迭代完成需求数/迭代计划总需求数）*100% |  |  |
| 4 | 项目需求完成率 | （完成需求数/项目计划总需求数）*100% |  |  |
| 5 | 遗留缺陷DI值 | 遗留缺陷加权值：致命10、严重3、一般1、提示0.5 |  |  |
| 6 | 交付件审计符合度（%） | (项目交付件符合数/项目总审计交付件数）*100% |  |  |
| 7 | 版本转测试一次性通过率 | （转测试一次性通过版本数/转测试版本总数）*100% |  |  |
| 8 | 需求评审缺陷密度 | 软件需求评审发现的缺陷数 / 文档页数 |  |  |
| 9 | 迭代需求变更率 | 迭代内需求增加、删除、变化总数/迭代计划需求总数 |  |  |
| 10 | 项目需求变更率 | 项目需求增加、删除、变化总数/项目总的计划需求总数 |  |  |
| 11 | （概要设计）评审缺陷密度(个/页) | 概要设计文档缺陷发现数 / 文档规模 |  |  |
| 12 | 用例的有效性 | （通过用例发现的缺陷数/总缺陷数）*100% |  |  |
| 13 | 有效缺陷率 | （有效缺陷数/总缺陷数）* 100% |  |  |
| 14 | 迭代测试总缺陷数：系统测试发现缺陷数 | 迭代测试总有效缺陷数：系统测试发现有效缺陷数 |  |  |
| 15 | 缺陷回归一次性通过率 | （回归一次性通过问题数/总回归问题数）*100% |  |  |
| 16 | 迭代验收一次性合格率 | 迭代一次性验收合格次数/项目迭代次数 |  |  |

  - 流程裁剪结果

附上PDP文件。

项目范围

附上需求分析后的产品设计需求清单。(如果项目较小,可以附上产品需求清单)

项目管理计划

  - 项目估算

可利用专家估算法或其他估算工具，把估算结果附上了，也可按下表估算大类进行估算。

| 内容 | 工作量估算（工时） | 估算参与者 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 |  |  |
| 需求分析 |  |  |
| 系统设计 |  |  |
| 需求实现 |  |  |
| 测试 |  |  |
| 总计 |  |  |

建议：

依据我们公司的产品特点合理的工作量安排是：管理活动大概占所有工作量的10%～15%，分析设计占30%～40%，实现占30%-40%,测试占30%左右。

  - 项目计划

    - 里程碑计划

| 序号 | 阶段/里程碑 | 起止时间 | 持续时间 （工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划（含子计划） |  |  |  |
| 2 | 需求分析 |  |  |  |
| 3 | 系统设计（方案与概设） |  |  |  |
| 4 | 开工会 |  |  |  |
| 5 | Sprint1（迭代开发） |  |  |  |
| 6 | Sprint2（迭代开发） |  |  |  |
| 7 | Sprint3（迭代开发） |  |  |  |
| 8 | ...... |  |  |  |
| 9 | 第1轮系统测试 |  |  |  |
| 10 | 第2轮系统测试 |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |
| 12 | 资料开发 |  |  |  |
| 13 | 发布 |  |  |  |

    - 技术评审计划

描述项目/产品的评审计划，包括评审的内容、时间、作者以及参加评审的人员名称。

| 序号 | 评审内容 | 评审时间 | 作者 | 参评人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例： 1 | 《软件需求规格说明书》 | 2015/4/14 | 张三 | 李四、王五、测试组成员 |

项目监控计划

描述根据项目任务书的目标，确定如何开展项目监控活动，列举跟踪项（计划跟踪的内容）、跟踪频率（多久跟踪一次，如日、周、月、阶段），偏差阈值（项目实际性能与计划比较产生偏差时可接受的取值）以及偏差控制措施。阈值的取值范围根据项目实际情况确定，当偏差阈值超出范围时，应考虑实施变更或执行补救措施。

| 序号 | 监控项 | 监控频率 | 监控手段 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目进度 | 每周 | Sprint 计划会议、每日站会、项目周例会、项目周报、过程评审、阶段评审 | 项目经理 |
| 2 | 项目风险 | 每周 |  |  |
| 3 | 工作量 |  |  |  |
| 4 | 规模（需求稳定度） |  |  |  |
| 5 | 规模（用户故事数变化） |  |  |  |
| 6 | 项目干系人管理 |  |  |  |

风险管理计划

述可能影响项目的进度、质量和成本等方面的风险，如设备条件、技术难点或其他风险因素，并进行分析和评估，制定风险应对措施。

| 序号 | 风险管理活动 | 活动频次 | 活动方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险识别 | 每周 | - 管理例会收集 - 反馈 | 项目经理 |
| 2 | 风险分析 | 每周 | 集体讨论 | 项目经理 |
| 3 | 风险处理 | 每周 | 实施规避措施 | 全员 |

配置管理计划

  - 配置项计划

| 类型 | 主要配置项 | 归档路径 | 预计正式发布时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理类配置项 | 项目立项 |  |  |
|  | 项目结项 |  |  |
|  | 项目开发计划 |  |  |
|  | 项目报告 |  |  |
|  | 评审结果 |  |  |
|  | 会议纪要 |  |  |
|  | … |  |  |
| 工程类配置项 | 需求阶段 |  |  |
|  | 系统设计 |  |  |
|  | 实现与编码 |  |  |
|  | 系统测试 |  |  |
|  | 验收 |  |  |
|  | … |  |  |
| 支撑类配置项 | 质量与审计报告 |  |  |
|  | 度量与分析报告 |  |  |

  - 基线计划

| 基线名称 | 基线包含的主要配置项 | 责任人 | 预计建立时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明此项目的配置管理计划（包括资料计划），可参考《XX项目配置管理计划》。

质量保证计划

可参考《XX项目质量保证计划》。

人力资源计划

  - 组织结构

描述项目主要人员需求，包括角色（如项目经理、业务顾问、PQA、配置管理员、项目组骨干等）、职责、计划配置数量、需求数量（缺失数量）、上级人员（向谁报告）等。

采用组织结构图或表格方式描述项目团队的构成。

| 序号 | 角色 | 职责 | 计划配置数量 | 需求数量 | 向谁报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务顾问/需求分析师 | 需求分析 | 2 | 1 | 项目经理 |  |
| 2 | 架构师 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 4 | 开发人员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 测试人员 |  |  |  |  |  |
| 6 | PQA |  |  |  |  |  |
| 7 | 配置管理员 |  |  |  |  |  |
| 8 | UCD工程师 |  |  |  |  |  |
| 9 | 文档工程师 |  |  |  |  |  |
| 10 | 客服代表 |  |  |  |  |  |
| 11 | 销售代表 |  |  |  |  |  |
| 12 | 财务代表 |  |  |  |  |  |
| 13 | CCB变更控制委员会 |  |  |  |  |  |
| 14 | 技术评审专家 |  |  |  |  |  |

  - 人力资源

描述项目各阶段所需人员的数量。

| 项目阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 2015/3/1 | 2015/4/30 | 4 | 项目经理1人，SA2人，Test1人 |

  - 项目团队内/外部沟通与协作

说明项目团队沟通的方式，以及问题记录的方式。

举例：

1，开发过程中遇到问题，及时通过QQ、微信、邮件或面对面进行交流；

2，测试过程中的问题（BUG）统一记录在BUGFREE系统中。

  - 项目接口人员

| 接口人 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |

说明本项目所在部门的接口人员，此处仅做简单定义。详细活动定义可参考“10.4 项目关键干系人管理”章节。

沟通管理计划

  - 项目例会

描述项目开发过程的例会制度，包括周例会、月度例会以及阶段会议的时间、范围及召开频率。

| 会议名称 | 频度 | 参加人 |
| --- | --- | --- |
| 项目开工会 | 初始阶段结束 | 项目组成员，项目经理，QA，相关组等 |
| 项目周例会 | 每周一或周二 | 项目组成员，项目经理，QA，相关组等 |
| 迭代结束会议 | 每次迭代结束（如果迭代周期小于两周，项目周例会可被迭代结束会议替代） | 项目组成员，项目经理，QA，相关组等 |
| 技术讨论会 | 事件触发 | 相关人员 |
| 阶段结束会议 | 细化、构造阶段结束时（同当次的迭代结束 会议一起召开） | 项目组成员，项目经理，QA/PDT开发代表指定的人员 |
| 项目关闭会议 | 项目结束时 | 项目组成员，项目经理，QA，PDT开发代表等 |

  - 信息汇报

描述项目开发过程产生的内部和外部报告，以及报告发布的频率和范围。

| 报告名称 | 频度 | 责任人 | 向谁报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目状态报告 | 每周一 | 项目经理 | 技术总监、总经理 |
| 项目关闭报告 | 项目关闭时（在周报基础上更新） | 项目经理 | 技术总监、总经理 |
| 各种会议纪要 | 项目会议结束后 | 纪要人 | 相关人员 |
| 项目例外报告 | 当发现例外时 | 项目经理 | 技术总监、总经理 |
| SQA状态报告 | 每周 | QA | 项目经理 |

  - 培训计划

描述项目进行过程中开展的培训活动。

| 名称 | 预计时间 | 讲师 | 参加人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目操作培训 | 项目结束后 |  | 项目经理,开发代表,售后及相关人员 |

  - 项目关键干系人管理

描述不同阶段需要与关键干系人外部组织（包括客户、合作方、市场和销售部门、其他项目组等）沟通与协调的内容和机制，包括沟通事项（如：客户需求、技术问题、关键依赖关系、项目整体状态等）、外部组织的接口人、沟通方式（如：会议、邮件等）、项目组内部接口人。

| 序号 | 沟通事项 | 沟通方式 | 计划时间 | 外部接口人 | 内部接口人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例： 1 | 有关XXX事项 | 邮件 | 2015/3/1 | 张三 | 李四 |

设备资源计划

  - 硬件及环境资源

| 资源名称 | 数量 | 详细配置 | 获取方式与时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC机 | 7 |  | 已存在 |  |
| XXX | 1 |  | 需要购买（2005-10-25） |  |

  - 软件和工具

| 资源名称 | 数量 | 详细配置 | 获取方式与时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |