# 【医学影像处理软件】

项目可行性分析报告

文件编号：QP-009-02          版本号：A          修订次数：第0次

编 制：  侯瑞军   2024.9.9

审 核：  刘克省   2024.9.13

批 准：  庞海     2024.9.13

童伴有康（河北）科技有限公司

- 项目说明

在儿童成长过程中，准确评估其生长发育状况对于及时发现潜在问题、保障儿童健康成长至关重要。骨龄作为反映儿童骨骼发育成熟程度的重要指标，能够较为准确地评估儿童的生长潜力和发育阶段，为临床诊断和治疗提供重要依据。传统诊断方法的局限性，传统的骨龄评估方法主要依靠人工读片，通过放射科医生或专业人员观察儿童手部X片上骨骼的形态、结构和发育特征来判断骨龄。这种方法过程耗时较长，效率较低、且记忆容易混乱。此外人工读片对于细微的骨骼变化可能不够敏感，容易出现误诊或漏诊的情况。

- 随着医学影像学技术、计算机技术的不断发展，为研发更加准确、提高骨龄诊断的准确性和可靠性。我司整合现有资源，将X光片与软件产品相结合，使得软件产品能够对儿童手部X射线影像图片进行曝光、放大、翻转，并主动提供可供选择的骨龄评价方法供医生学习和对照，辅助其进行临床决策。

- 产品描述

- 产品概述

- 本产品的核心功能为对儿童手部X射线进行曝光、放大、翻转，辅助医生进行骨龄评价。

- 产品特性

- 本软件主要由登录模块、问诊模块，骨龄评价模块、评价报告模块、档案模块和未完成模块组成。

- 目标客户分析

本产品为B/S架构影像处理软件，使用对象或操作对象为进行影像处理的医生/操作人员。

- 市场分析

随着儿童异常筛查需求增加，医学影像软件市场不断扩张，中国儿童医疗影像检查次数预计2030年复合增长率达5%-7%，市场规模突破150亿元。细分领域中，儿童手部X射线影像处理软件因政策倾斜和技术突破，增速或高于行业均值，中国儿童手部X射线影像处理软件市场规模预计从2025年的8亿元增至2030年的20亿元。

- 产品规划

- 战略规划

- 产品使命：用于对儿童手部X射线进行曝光、放大、翻转，辅助医生进行骨龄评价。

- 目标客户：进行影像处理的医生/操作人员。

- 产品定位：适用于对儿童手部X射线影像处理有使用需求的医院。

- 路标规划

| 活动 | 任务 | 生存周期阶段 |
| --- | --- | --- |
| 开发策划 | 市场调研、收集产品需求 | 概念阶段 |
| 项目计划 | 制定项目开发计划 | 计划阶段 |
| 需求分析 | 从系统层面需求确定软件系统需求 | 计划阶段、设计开发阶段 |
| 系统设计 | 软件系统架构设计 | 设计开发阶段 |
| 编码实现 | 完成源代码的编写，提交程序 | 设计开发阶段、编码阶段 |
| 系统测试 | 发现软件缺陷 | 验证阶段 |
| 验证和确认 | 确保产品满足预期用途 | 验证阶段、发布阶段 |
| 运维和监测 | 修复发现的缺陷 | 生命周期阶段 |

- 营销策略

- 3.1 明确目标市场

- 细分市场：根据软件的功能特性，明确主要面向的医疗机构类型（如大型综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等）。

- 用户画像：构建目标用户画像，了解其专业背景、使用习惯、决策流程等。

- 3.2 价值主张

- 核心优势：突出产品的核心竞争力，如提高工作效率、降低错误率、改善患者体验等。

- 差异化特色：强调与竞品相比的独特之处，比如更先进的算法、更好的用户体验、更全面的服务支持等。

- 3.3 内容营销

- 专业知识分享：通过软件分享医疗行业的最新趋势、研究成果和最佳实践。

- 教育性内容：制作教程视频、在线课程等教育资源，帮助用户更好地理解和使用软件。

- 3.4 线上营销

- 社交媒体：利用微博、微信公众号、知乎等社交平台，建立品牌影响力，与潜在用户互动。

- 搜索引擎优化（SEO）：优化网站内容，提高在搜索引擎中的排名，吸引更多的有机流量。

- 预算与规划（需要根据实际情况补充）

- 财务预算

- 财务预算主要有以下几个方面：

- 人员工资：主要包含软件开发人员工资等，32万元人民币；

- 设备购买：软件开发所有电脑、测试用电脑、生产用电脑，6万元人民币；

- 工作场地：房租水电，预计4万元人民币；

- 其它费用：预计1万元人民币；

- 以上预算总计43万人民币。

- 人力资源规划

| 序号 | 部门名称 | 角色及职能 | 人员数量 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术部 | - 编制项目进度，负责部分模块开发 | 1 | 刘克省 |
| - 2 | - 技术部 | - 负责产品功能的定义、规划和设计，搜集用户的新需求、竞争产品的资料，并进行需求分析、竞品分析以及研究产品的发展趋势等 | 1 | 侯瑞军 |
| - 3 | - 技术部 | - 界面模块设计与开发，后端模块设计与开发，配合测试bug修订和优化功能 | 1 | 窦刚 |
| - 4 | - 技术部 | - 负责策划、执行测试，维护测试记录 | 2 | 卢立强 |

- 风险分析

- 产品需求：

  - 产品功能需求

| - 模块 | - 功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 登录模块 | - 账号登陆 | - / |
|  | - 记住密码 | - / |
|  | - 忘记密码 | - / |
|  | - 账号退出 | - / |
| - 问诊模块 | 医生对患者进行问诊，填写患者基本信息和历史病例。 | - / |
| - 骨龄评价模块 | - 上传光片，对光片进行对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转，选择骨龄评价方法，输入骨骺等级，存入未完成列表，生成报告功能。 | - / |
| - 评价报告模块 | - 展示骨龄评价结果，输入诊断意见，设置复诊时间、修改报告类型、参与纵向、新建监测、打印和导出报告。 | - / |
| - 档案模块 | 档案搜索，病例显示 | - / |
| - 未完成模块 | 未完成诊断档案搜索，病例显示及对病例进行继续诊断或删除。 | - / |

- 1.2 产品性能需求

- 测试所有控制键、设置键都能正常响应。

- 提供快速访问工具栏，以便用户快速打开常用功能或任务。

- 1.3 产品非功能性需求

- 安全需求

- 软件产品需符合网络安全的相关规定，数据仅上传和导出，能确保数据传输安全，保证数据不外泄。

- 维护性需求

- 支持软件版本更新发布，支持软件更新。

- 性能需求

- 软件应具有高度的响应速度和稳定性。

- 在多任务处理时应保持流畅，避免卡顿或延迟。

- 技术风险即应对措施

- 医学图像处理软件的技术风险是指在开发、测试、部署和使用过程中可能遇到的各种技术问题和挑战。这些风险不仅会影响软件的质量和性能，还可能对用户的医疗决策和患者的安全产生严重影响。以下是医学图像处理软件常见的技术风险及其应对措施：

- 2.1 数据质量问题

- 风险：医学图像数据可能因为采集设备、传输过程或存储格式的问题而出现噪声、失真或丢失。

- 应对措施：

- 使用高质量的图像采集设备和标准化的图像格式。

- 实施严格的数据质量检查和清洗流程。

- 采用先进的图像预处理技术，如去噪、增强等。

- 2.2 算法准确性

- 风险：图像处理算法的准确性直接影响诊断和治疗决策的可靠性。

- 应对措施：

- 选择经过验证的成熟算法，或自主研发并进行严格的验证和测试。

- 使用大数据和机器学习技术，不断优化算法的准确性。

- 2.3 性能问题

- 风险：医学图像处理软件可能因为处理大量数据而出现性能瓶颈，导致延迟和卡顿。

- 应对措施：

- 优化算法和代码，提高计算效率。

- 采用分布式计算和并行处理技术，分散计算负载。

- 使用高性能硬件，如GPU加速器，提升处理速度。

- 2.4 安全性和隐私保护

- 风险：医学图像数据包含敏感的个人健康信息，泄露可能导致严重的法律和道德问题。

- 应对措施：

- 实施严格的数据加密和访问控制措施。

- 定期进行安全审计和漏洞扫描，及时修复安全漏洞。

- 2.5 用户界面和用户体验

- 风险：复杂的用户界面和不友好的用户体验可能导致用户操作错误，影响诊断和治疗效果。

- 应对措施：

- 采用用户中心设计原则，确保界面简洁、直观。

- 进行用户测试和反馈收集，不断优化用户体验。

- 提供详细的用户手册和在线培训课程，帮助用户快速上手。

- 结论

- 基于上述的分析与对策，该产品定义清晰、后续规划合理、目标客户明确、市场定位准确，公司市场、研发能力及财务预算也能够支撑本产品的进一步发展。公司认为该系统产品是可行的，该系统的实施将提高公司的竞争力，后期发展将能够整合公司现有的产品线，为公司的进一步发展奠定基础。